|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION |
| Alta negoci | Esboçat | Analitzat | Complet | Complet |
| Baixa negoci | Esboçat | Analitzat | Complet | Complet |
| Alta oferta | Esboçat | Analitzat | Complet | Complet |
| Alta promocio | Esboçat | Analitzat | Complet | Complet |
| Editar informacio botiga | Esboçat | Analitzat | Complet | Complet |
| Editar cataleg | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |
| Subscripció | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |
| Veure productes | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |
| Afegir client fidelitzacio | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |
| Alta usuari | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |
| Baixa usuari | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |
| Afegir comentari/valoracio | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |

**PLA DE FASES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inception | Elaboration | Construction | Transition |
| Identifcat | ~ 60% | ~ 80% | 100% | 100% |
| Esboçat | 49% | 80% | 100% | 100% |
| Refinat | 11% | 45% | 100% | 100% |
| Analitzat | 0% | 35% | 100% | 100% |
| Complet | 0% | 0% | 100% | 100% |

Hem suposat que apareixeran més casos d’ús conforme va avançant el projecte, per tant no podem saber realment quants casos d’ùs identificats hi ha. A partir dels casos d’ús que hem trobat, hem calculat els percentatges del pla de fases. La taula es modificarà en cada fase, a mesura que el projecte avanci, segons els casos d’ús que apareixin en cada iteració.

Si observem el pla de fases, els casos d’ús que referencien altes/baixes/modificacions de dades, són els que més ràpid s’han d’implementar, ja que són els pilars bàsics del sistema.