**PLA DE FASES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCEPTION** | **ELABORATION** | **CONSTRUCTION** | **TRANSITION** |
| Afegir comerç | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Eliminar comerç | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Afegir oferta | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Editar informació comerç | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Subscripció | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Veure productes | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Confirmar fidelització | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Afegir usuari | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |
| Eliminar usuari | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |
| Afegir valoració | Refinat | Refinat | Complet | Complet |
| Eliminar oferta | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Editar informació oferta | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Afegir producte o servei | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Eliminar producte o servei | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Editar informació usuari | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Sol·licitar fidelització | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Cercar negoci per barri | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Cercar negoci per categoria | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |
| Cercar negoci per proximitat | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| Eliminar valoració | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |
| *Reportar valoració* | Refinat | Refinat | Complet | Complet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCEPTION** | **ELABORATION** | **CONSTRUCTION** | **TRANSITION** |
| Identificat | ~ 60% | ~ 80% | 100% | 100% |
| Esbossat | 49% | 80% | 100% | 100% |
| Refinat | 11% | 45% | 100% | 100% |
| Analitzat | 0% | 35% | 100% | 100% |
| Complet | 0% | 0% | 100% | 100% |

Hem suposat que apareixeran més casos d’ús conforme va avançant el projecte, per tant no podem saber realment quants casos d’ús identificats hi haurà.

A partir dels casos d’ús que hem trobat, hem calculat els percentatges del pla de fases. La taula anterior es modificarà en cada fase, a mesura que el projecte avanci, segons els casos d’ús que apareixen en cada iteració.

Si observem el pla de fases, els casos d’ús que referencien altes/baixes/modificacions de dades, són els que més ràpid s’han d’implementar, ja que són els pilars bàsics del sistema.